ОАО «Курганская генерирующая компания»

ГРАФИК

отключения горячего водоснабжения в период проведения гидравлических испытаний и ремонта магистральных тепловых сетей г. Кургана на 2015 г.

| № п/п | Период отключения | Участок тепломагистрали | №ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 12.05 по 12.06 | пос.Северный: до пер.Западный до пр.Машиностроителей | 28, 33, 81, 84, 95ж, 108, 113, 152 |
| 2 | С 18.05 по 12.06 | ул.Химмашевская, ул.Станционная , пр.Машиностроителей, ул.Пролетарская | 7, 9, 26, 27,51, 68, 78,79,92,144, 151 |
| 3 | с 15.06 по 17.07 | пос. Северный, Заозерный р-н, ул.Зорге, ул.Криволапова, ул.Тобольная, ул.Кирова, ул.Станционная, ул.К.Мяготина, ул.Пролетарская, ул.М.Горького, ул.Пушкина, ул.Кирова, ул.Гоголя, ул.Володарского, ул.Климова, ул.Пролетарская, ул.К.Маркса, ул.Савельева, ул.Куйбышева, ул.Половинская ул.Пролетарская, ул.Савельева | 1, 1ж, 1а, 2ж, 2, 3, 4, 4ж, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 32, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 57, 58, 63, 69, 70, 71, 72, 75, 83, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 168, 172, 173, 16, 17, 18, 29, 38, 49, 50, 90, 91, 169, 170, ТП по ул. Луговая, ТП в жилом доме по ул. Пролетарская 52, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 39, 42, 44, 46, 52, 55, 56, 60, 64, 66, 67, 73, 76, 77, 82, 86, 89, 93, 94, 101, 102, 118, 123, 129, 131, 145, 149, 155, 156, 157, 165, 166, 167 |
| 4 | с 17.07-20.08 | пос.Энергетиков, б.Солнечный, пос.КЗКТ, пос.Западный, ул.С.Батора, ул.Войкова, ул.1 Мая | 6, 34, 150, 36, 37, 43, 62, 65, 74, 80, 85, 115, 116, 117, 120, 134,137, 142, 162, 163, 164, 171 |

ГРАФИК

прекращения подачи тепловой энергии потребителям

г. Шадринска на нужды горячего водоснабжения

на 2015г.

| № | Дата останова котельной | Котельная |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата окончания подачи тепловой энергии в соответствии с Постановлением Администрации города Шадринска | Центральная котельная |
|  |  | Котельная «ШПК» |
|  |  | Котельная «ЦРБ» |
|  |  | Котельная №2 |
|  |  | Котельная №4 |
| 2. | с 13.07.2015 по 03.08.2015 | Котельная «ДСК» |
| 3. | с 15.06.2015 по 06.07.2015 | Котельная №3 |
| 4. | с 12.05.2015 по 08.06.2015 | Котельная №7 |
| 5. | с 10.08.2015 по 31.09.2015 | Котельная №9 |

ГРАФИК

отключения горячего водоснабжения на период капитально ремонта магистральных тепловых в г. Шадринске на 2015 г.

| № | Период отключения | Участок |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12.05.15 – 15.06.15 | по ул. К.Маркса от УТ-1 до ТК-5, по ул. Урицкого от ТК-5 до ТК-11, по ул. Февральская от ТК-11 до ТК-15 по ул. 4го Уральского Полка м/у ТК-15 и ТП№6 |
| 2. | 15.06.15 – 22.07.15 | по ул. Февральской от УТ-34 до ТК-15 по ул. Февральская м/у ТК-15 и ТК-24 по ул.Февральская м/у ТК-32 и ТП№21 |
| 3. | 22.07.15 – 28.08.15 | по ул. К.Маркса от ТК-5 до ТК-47, по ул.Р.Люксембург от ТК-47 до ТК-19 по ул. К. Маркса м/у ТК-5 до ТК-47 |

Примечание:

В результате проведения обязательных гидравлических испытаний тепломагистрали на прочность и плотность возможно проведение работ на участках, не предусмотренных планом ремонта. Информация о возможных изменениях в сроках и подробности отключений можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы

Условные обозначения:

ТП – тепловой пункт;

ТК – тепловая камера;

УТ – тепловой узел.